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JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/P13/45/2026(SH)






          Sebutharga di keluarkan oleh :







          Ir. Gs. Mohamad Hafiz bin Hassan






          Jurutera Daerah,



 



          Jabatan Pengairan & Saliran Daerah Klang.
TAWARAN : KERJA-KERJA PENGOREKAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR DI KOLAM CEMARA PKNS BANDAR SULTAN SULAIMAN DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN
Tawaran ditutup pada 1 JULAI 2026 sebelum 12.00 tengah hari di Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Klang.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bil.
	Butiran Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar
	Jumlah

	 
	 
	
	 
	Harga RM
	RM

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 

	1
	Menyediakan Insuran kerja termasuk 'Workmen Compensation'dan 'Contractor All Risk'   sebelum kerja-kerja dimulakan. 
	Pukal
	 
	
	

	2
	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.


	Pukal
	 
	
	

	3
	Kerja-kerja ukur 'Existing Condition' dan 'As Built' pelan (cross section interval 25m) bagi Kolam Takungan dan disahkan oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa


	No.
	1
	
	

	4
	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan kolam takungan banjir menggunakan jentera Amphbious Excavator serta kerja-kerja berkaitan.
	m3
	    17,500 
	
	

	 
	Kedalaman Korekan : 0.5 meter


	
	 
	
	

	5
	Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan ke tempat pembuangan pemborong sendiri yang dibenarkan serta kerja-kerja berkaitan.
	m3
	    17,500 
	
	

	6
	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai, lori dan pekerja untuk mengangkut keluar, meratakan dan membersih kaki lima di tebing kolam.
	m2
	21,000
	
	

	7
	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive
	Pukal
	 
	
	          

	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	JUMLAH KESELURUHAN
	 
	 
	 
	   


Tempoh siap kerja :  Tiga (3) bulan
Syarat-Syarat : -
A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............
    Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….
    No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....
 No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….                                                                          
Cop Syarikat
------------------------------
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