JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/B13/07/2022(SH)

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ganesan Balakrishnam

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA KERJA PEMBERSIHAN SAMPAH SECARA BERKALA (LOG BOOM) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PAPAN, PANDAMARAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada 08 DISEMBER 2021  sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan. Menyediakan jentera yang bersesuaian dan tenaga pekerja untuk kerja-kerja memunggah dan mengumpul sampah dari Log Boom ke dalam tong sampah (tong roro) dan seterusnya mengangkut keluar dari tapak kerja ke tapak pelupusan sampah yang berdaftar dan dibenarkan. Kerja-kerja hendaklah dilaksanakan sebanyak 1 pusingan bersamaan 5 hari berkerja serta kerja-kerja berkaitan. (Resit dari pusat Pelupusan Sampah berdaftar hendaklah disertakan setiap kali membuat tuntutan bayaran) Menyediakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan di sepanjang rizab parit jalan papan termasuk kerja-kerja membersih, mengumpul dan mengangkut keluar sisa potongan rumput dan tumbuh-tumbuhan keluar dari tapak kerja ke tapak pelupusan sampah yang berdaftar serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Keluasan kawasan kerja 5,000 m²) Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). | Pukal Pusingan Pusingan Bulan | 41 10 10 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

Tempoh siap kerja : Sepuluh (10) Bulan.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat.

------------------------------