JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/P/KLG/P33/54/2022(SH)

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ir. Ahmad Fauzan Bin Mohd Sabri

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA-KERJA MEMULIHKAN SERTA KERJA MENGATASI BANJIR BAN SUNGAI KLANG DI KG. SUNGAI KANDIS SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada 07 JUN 2022 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM Menyediakan Insuran-insuran berikut :- i) Insuran kerja ii) SOCSO / Workmen's Compensation atau setaraf iii) Insurans Tanggungan Awam Menyediakan gambar digital bagi kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas perlaksanaan kerja. Gambar-gambar berwarna hendaklah dikemukakan bersama dalam laporan kemajuan sebanyak 3 set untuk laporan bercetak dan salinan digital. Penghantaran jentera dan peralatan kerja 'Mobilization' ke tapak bina dan kerja-kerja memunggah dan penghantaran keluar 'Demobilization' setelah kerja-kerja siap dilaksanakan Melaksanakan kerja-kerja sementara yang berkaitan sebelum, dan selepas pembinaan yang perlu dibuat merangkumi penyediaan papan tanda amaran keselamatan (safety signage) , papan tanda lalulintas (road signage), papan tanda projek, penyediaan/penyenggaraan laluan keluar masuk ke tapak serta pembersihan kawasan selepas pembinaan kepada keadaan asal. Kadar ini termasuk permohonan cas permit untuk menjalankan kerja di kawasan perumahan dan pembuangan sisa buangan / kelodak / tanah daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan kerja-kerja lain yang perlu dilaksanakan bagi menyiapkan projek ini dengan sempurna Melaksanakan kerja-kerja pembersihan tapak, meroboh bangunan, belukar, pokok-pokok besar termasuk mengeluarkan akar dan pagar-pagar yang terdapat didalam kawasan rezab dengan keluasan 15m (lebar) x 1000m (panjang)'' dan membawa keluar semua struktur dan bahan yang tidak diperlukan untuk dibuang di tempat yang dibenarkan oleh penguasa tempatan serta membuka dan memasang semula perabot jalan yang menghalang laluan dan membersihkan semula jalan keluar masuk yang digunakan sepanjang tempoh pembinaan mengikut arahan pegawai penguasa dan wakilnya. Kos melantik juruukur bertauliah bagi menentukan sempadan tanah (demarcation) dan menyediakan pelan layout, long section dan cross section serta pelan as-built bagi tanah rezah sungai klang termasuk perkara berkaitan dengan kehadiran pegawai JPS oleh Juruukur bertauliah seperti arahan P.P. KERJA PENGUKUHAN TEBING Mengadakan Jentera bagi membentuk semula benteng seperti yang asal sepanjang 1500m sebelum kerja-kerja menambak tanah merah dimulakan ( tinggi tanah : 0.6m, lebar benteng 4m) Membekal , merata dan memadat tanah 'import' dengan mengunakan jentera bersesuaian di atas rezab yang telah dibentuk dan pihak kontraktor perlu memadat mengunakan vibrating roller seberat minima 3 tan sebanyak 3 kali permukaan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. tambakan : 4m (L)X 1500m (P) x 0.6m (T) Kerja-Kerja asas tapak permukaan jalan dengan menambak, merata dan memadatkan batu ’Crusher-Run’ purata setebal 225mm berukuran 1500m (P) x 4.0m (L), termasuk memadatkan mendapat mengunakan vibrating roller seberat minima 5 tan sebanyak 3 kali permukaan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa atau wakilnya. Membekal dan merata 'Quarry Dust' termasuk kerja-kerja memadat’ mengunakan vibrating roller seberat minima 5 tan sebanyak 3 kali purata setebal 25mm berukuran 1500m (P) x 4.0m (L), serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa atau wakilnya. Nota : Sebarang kerosakan atau kejadian luar jangka yang berlaku di tapak semasa kerja-kerja dijalankan adalah menjadi tanggungjawab kontraktor. Kontraktor adalah diwajibkan mematuhi segala aspek keselamatan dan kesihatan untuk pekerja dan wakil Jabatan semasa berada di tapak. | Pukal Bil Pukal Pukal m2 Pukal m3 m3 m2 m2 | 3 20,000 3,600 3,600 6,000 6,000 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

RINGKASAN TAWARAN

| BIL | BUTIRAN KERJA | M/SURAT | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ 1 BQ2 | KERJA-KERJA AWALAN DAN AKHIR KERJA PENGUKUHAN TEBING DAN PEMBERSIHAN | BQ1/1 BQ2/1 |  |
| JUMLAH RINGKASAN TAWARAN |  |

Tempoh siap kerja : Sepuluh (10) minggu.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat

------------------------------