JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/B13/06/2022(SH).

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ganesan Balakrishnam

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI PARIT BORROWPIT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG DELEK, DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN  .

Tawaran ditutup pada 08 DISEMBER 2021 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 a) 4 5 6 7 8 9 10 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks dan Performance Bond sebelum kerja-kerja dimulakan. Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai mengikut kelebaran sungai dan parit termasuk kerja-kerja melepa, kemaskini dan meratakan tanah korekan di tepi tebing serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya (8000m) Parit Borrowpit Kg Delek Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan di sepanjang rezab, tebing dalam Parit Borrowpit serta lain-lain kerja berkaitan dan hendaklah dilaksanakan sebanyak 1 pusingan sebulan serta kerja-kerja berkaitan. (Keluasan kawasan kerja 20,000 m²) Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan di sepanjang rezab Stor JPS Klang dan Kuarters Kg Sg Udang serta lain-lain kerja berkaitan dan hendaklah dilaksanakan sebanyak 1 pusingan sebulan serta kerja-kerja berkaitan. (Keluasan kawasan kerja 5,000 m²) Membekal, meratakan dan memadat 50mm tebal lapisan pengikat (Wearing Course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime coat) disembur pada kadar 4liter/m2 dan lapisan atas disembur pada kadar 1.4liter/m2 dan dimampat dengan mesin penggelek 6ton berukuran 250m x 3m di Kuaters Sg Bertek. Kerja-kerja membekal dan memasang lampu solar 200watt beserta tiang di pintu air Sg. Bertek serta kerja-kerja berkaitan. Membekal, meratakan dan memadat 50mm tebal lapisan pengikat (Wearing Course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime coat) disembur pada kadar 4liter/m2 dan lapisan atas disembur pada kadar 1.4liter/m2 dan dimampat dengan mesin penggelek 6ton berukuran 130m x 3m dan 35m x 23m di Kuarters Sg Udang Kerja- kerja membersih permukaan dan menyapu 1 lapisan cat alas (Sealer) serta 2 lapisan cat pada dinding rumah termasuk Siling, Papan Manis bingkai pintu dan tingkap di 5 kuaters Sg Udang seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). | Pukal Pukal Pusingan Pusingan Pusingan M2 No M2 M2 Pusingan | 2 8 10 750 5 1200 600 10 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

Tempoh siap kerja : Sebelas (11) Bulan.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat

------------------------------