JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/P33/44/2022(SH)

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ganesan Balakrishnam

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM KAMPUNG SUNGAI SIREH, DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada 22 MARCH 2022 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Menyediakan Insuran kerja termasuk 'Workmen Compensation'dan 'Contractor All Risk' sebelum kerja-kerja dimulakan. Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja. Kerja-kerja site clearing dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan. Kerja-kerja ukur 'Existing Condition' dan 'As Built' pelan (cross section interval 25m) bagi Kolam Takungan dan disahkan oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan kolam takungan banjir menggunakan jentera Amphbious Excavator serta kerja-kerja berkaitan. Kedalaman Korekan : 1 meter Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan ke tempat pembuangan pemborong sendiri yang dibenarkan serta kerja-kerja berkaitan. Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive | Pukal Pukal Pukal No. m3 m3 Pukal | 1 4,000 4,000 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

Tempoh siap kerja : Lapan (8) Minggu.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat

------------------------------