(DOKUMEN MEJA)

JPS/P/GK/P(13)/32/2023(SH)

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH GOMBAK

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja-pekerja serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR TEBING SUNGAI SERING BERHAMPIRAN BANGUNAN TRC SYNERGY BERHAD DAN KERJA-KERJA BERKAITAN MUKIM HULU KELANG DAERAH GOMBAK SELANGOR

|  | Butir-butir kerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga RM | Jumlah RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PERMULAAN 1.1 Amaun Pendahuluan untuk polisi-polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta insuran kerja mengikut arahan kontrak. 1.2 Menyediakan 2 set laporan bergambar (bertarikh) segala aktiviti-aktiviti ditapak bina iaitu sebelum,semasa dan sesudah siap kerja untuk rekod simpanan Jabatan (hardcopy & softcopy). 1.3 Menyediakan semua kerja-kerja sementara ‘temporary works’ termasuk mana-mana yang berkenaan, ‘sheet pile’ ‘cofferdams’, ‘dewatering’, penjajaran sungai, pembuangan/pelupusan sementara kerja setelah siap, akses, persimpangan, penyelenggaraan pokok, re-instatements atau kerja tidak disebut dalam lukisan dan/atau spesifikasi dan juga semua sementara kerja-kerja lain yang diperlukan bagi pembinaan dan penyiapan kerja-kerja seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. | Harga Pukal Bil Harga Pukal | - 2 - | - - |  |
| 2. | MOBILISATION DAN DEMOBILISATION 2.1 Kerja-kerja permulaan termasuk mobilisation dan demobilisation segala jentera dan peralatan, pengawalan lalulintas, laluan sementara ketapak serta kerja-kerja berkaitan. | Harga Pukal | - | - |  |
| 3. | KERJA-KERJA PEMULIHAN STRUKTUR TEBING Anggaran Panjang Sungai Yang Terlibat : Panjang : 20m Tebing Kiri & Kanan Tinggi Tebing : 4m 3.1 Kerja-kerja pembersihan tapak ‘site clearing’ bagi kerja-kerja memasang ‘L-Shape’ di tebing Sungai Sering termasuk kerja-kerja mengorek, memecah dan mengeluarkan struktur sediada yang rosak dan kerja-kerja membawa keluar sisa binaan ke tempat yang dibenarkan oleh PBT bagi penyediaan tapak, sepertimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 3.2 Kerja-kerja membekal, menambak ‘rockfill’ dan memadatkan ‘armour rock’ batu bersaiz 200mm – 300mm di kawasan ‘bed level’ yang terhakis ‘scouring’ berukuran 20m panjang x 15m lebar x 0.5m tebal sepertimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 3.3 Kerja-kerja membekal dan menghampar kepingan BRC A10 BS 2 lapisan di kawasan ‘base’ sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak bagi kerja-kerja lapisan ‘reinforcement concrete’ berukuran 20m panjang x 15m lebar. 3.4 Kerja-kerja membekal dan memadat konkrit grade 30/40 di kawasan ‘base’ bagi kerja-kerja pemasangan L-Shape dan lantai konkrit ‘bed river’ berukuran 20m panjang x 15m lebar x 0.2m tebal sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penguasa. 3.5 Kerja-kerja membekal dan memasang ‘L-Unit’ berukuran 3500mm x 3500mm sepanjang 20m di tebing kiri dan kanan Sungai Sering sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penguasa. 3.6 Membina bebendul konkrit (capping beam) berukuran 300mm lebar x 300mm tinggi x 20m panjang x 2 (kiri dan kanan) termasuk kerja-kerja konkrit gred 30, besi tetulang saiz 12mm dan acuan konkrit. 3.7 Kerja-kerja membekal dan menambak tanah import di belakang struktur ‘L-Shape’ dan kawasan tebing sungai sepertimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Anggaran Keluasan : 20m panjang x 2m lebar x 3.5m tinggi | Harga Pukal M³ M² M³ Bil M M³ | - 150.00 600 40 40 40 140 |  |  |
| 4. | KERJA UKUR BERSAMA (JOINT SURVEY) 4.1 Kerja-kerja ukur bersama (Joint Survey), sebelum dan selepas untuk menentukan kuantiti termasuk penyediaan pelan-pelan berkaitan dengan mengikut arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Harga Pukal | - |  |  |
| 5. | Nota : Anggaran kuantiti di borang adalah untuk memudahkan pemborong menurunkan harga. Adalah tanggungjawab pemborong untuk menentukan kuantiti sebenar bagi skop kerja sebagaimana butiran berikut dan pelan kerja. Pemborong tidak dibenarkan menuntut sebarang tambahan harga jika terdapat kesilapan dalam anggaran jabatan. Semua ruangan borang ini hendaklah diisikan selengkapnya. Borang yang tindak lengkap tidakakan dipertimbangkan. Kerja-kerja tersebut di atas hendaklah dilaksanakan mengikut Spesifikasi JPS dan Arahan Pegawai Penguasa. Bahan Batuan dan Mineral diratakan ditebing dan Tidak Dibenarkan Di Bawa Keluar Dari Tapak Tanpa Kelulusan Pihak Berkuasa/Bertanggungjawab |  |  |  |  |
|  |  |  | JUMLAH |  |  |

( Ringgit :........................................................................................................................................................................)

Tempoh kerja disiapkan : LAPAN (8) MINGGU.